**Plano Realese**

**Connect Work**

Para criação da realese deve ser analisado os pontos a seguir:

* A empresa está preparada para recepção das mudanças no software;
* O suporte junto com as documentações de versões no mercado estarem atualizados;
* Tempo de entrega e implantação está de acordo para realidade da empresa;

Com resultado positivo dos pontos deve ser seguido os passos abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| Sprint 0 | Início do projeto com organização dos requisitos e estimação de tempo. |
| Sprint 1 | Desenvolvimento do product backlog estimado na Sprint 0. |
| Sprint 2 | Desenvolvimento do product backlog estimado na Sprint 0. |
| Sprint 3 | Finaliza desenvolvimento com entrega de toda mudança para implementação final. |

É sugerido 4 sprint podendo de ser alterado a quantidade de acordo com o tamanho dos requisitos implementados no realese.

|  |
| --- |
| Início do projeto- Tempo de 2 semanas –  Telas prototipadas |
| Tempo de 3 semanas- Entregar tela inicial ao cliente |
| Reunião de Teste e melhorias |
| Reunião entrega ao cliente |
| Reunião- Retorno e sugestões do cliente e reparos |
| Tempo de 2 semanas- Requisitos funcionais- Registro de coworkings |
| Reunião de alinhamento e teste |
| Tempo de 2 semanas- Requisitos funcionais- manter proprietários |
| Reunião de alinhamento e teste |
| Tempo de 2 semanas- Requisitos funcionais- manter locatários |
| Reunião de alinhamento e teste |
| Tempo de 3 semanas- Requisitos funcionais- Registrar alugueis de coworking |
| Tempo de 3 semanas- Requisitos funcionais- Realizar pagamentos de alugueis |
| Reunião para teste geral dos requisitos funcionais |
| Reunião entrega ao cliente |
| Tempo de 4 semanas- Requisitos não funcionais- Velocidade de execução e confiabilidade |
| Reunião de alinhamento e teste |
| Teste de usabilidade |
| Revisão do projeto |
| Entrega do projeto ao cliente |
| Reunião de modificações do cliente |
| Entrega final |